□ 일반현황

| 창업아이템명 |  |  | 규칙 판정과 낙찰률 구간 예측으로, 용역 적격심사의 통과 가능 투찰 구간을 보여주는 입찰 분석 서비스 (가칭 BidBox) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산출물 (협약기간 내 목표) |  |  | 웹 서비스 1식(공고 검색·대시보드, 공고별 규칙 판정, 통과 가능 투찰 구간, 낙찰률 예측 구간, 근거를 다는 상담). 파일럿 사용 기록 1식. 상표 1건, 특허 출원 1건. 상표·특허의 명칭은 변리 상담 후 확정한다. |  |  |  |  |
| 직업 (직장명 기재 불가) |  |  |  |  | 기업(예정)명 | Narani |  |
| (예비)창업팀 구성 현황 (대표자 본인 제외) |  |  |  |  |  |  |  |
| 순번 | 직위 | 담당 업무 |  | 보유역량 (경력 및 학력 등) |  |  | 구성 상태 |
| 1 |  | 파일럿 모집, 입찰 실무 검수 |  |  |  |  | 예정 |

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭 | BidBox (가칭) | 범 주 |  | 공공조달 용역 적격심사 의사결정 지원 SaaS (B2B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | 용역 적격심사 공고를 열면 적용 규칙, 통과 가능 투찰 구간, 유사 낙찰의 위치를 한 화면에서 본다. 규칙을 특정할 수 없으면 계산하지 않는다. 기술은 시행일·기관별 규칙 판정과 용역 낙찰률 구간 예측이다. 가치는 산식 확인 시간을 줄이고, 기준이 없을 때 잘못된 자동 계산을 막는 것이다. 과금은 토큰 구매 방식이고 단가는 가설(1토큰 1,000원)이다. |  |  |  |
| 문제 인식 (Problem) | - 현황: 2024년 공공조달 용역 계약 55.1조원(조달청 보도자료, 2025-06-27). 계약 규모이며 소프트웨어 매출 아님 - 문제: 차세대 나라장터 개통 첫 주 이용 민원 32,365건, 직전 주 대비 약 97배 증가(한국경제, 2025-01-13, hankyung.com/article/2025011332791). 적격심사 적용 별표·기준값은 공고 본문이 아닌 첨부 세부기준에만 존재(BidBox 수집 분석) - 범위: 최근 12개월 용역 적격심사 31,305건 중 9,911건(31.7%) 기준 미확보로 자동 계산 불가(BidBox 내부 집계, 2026-10-19) - 해결·효과: 공고별 적용 규칙 판정, 통과 가능 투찰 구간 제시, 기준 미확보 공고 자동 계산 차단 |  |  |  |
| 실현 가능성 (Solution) | 프로토타입이 동작한다. 규칙 판정, 구간 역산, 낙찰률 예측, 검색·대시보드·상담·회원가입까지 구현되어 있다. 토큰 결제와 정량평가 자동 입력은 없다. 협약 8개월은 운영 배포, 파일럿, 토큰 결제에 쓴다. |  |  |  |
| 성장전략 (Scale-up) | 용역 적격심사로 들어간다. 물품·공사는 협약 다음이다. 무료 검색으로 들어오고, 자동 판정·예측 구간·상담은 토큰을 구매해 쓴다. 첫 채널은 입찰 대행과 교육이다. 토큰 단가와 유료 회사 수는 가설이다. |  |  |  |
| 팀 구성 (Team) | 대표자가 규칙 원문 정리, 예측 모델, 서비스를 구현했다. 학위·전공·수행업무는 성명과 기관명 없이 제출 전에 적는다. 영업과 입찰 실무는 채용 예정이다. |  |  |  |
| 이미지 |  |  |  |  |
|  | 대시보드: 낙찰 건수·금액·낙찰률 현황 |  | 공고 상세: 적용 규칙 판정, 기준 미확인 시 계산 차단 |  |

○ 현황: 공공조달 시장 규모와 나라장터 이용 환경

- 2024년 공공조달 계약 225.1조원. 용역 55.1조원(24.5%), 중소기업 수주 142.1조원(63.1%), 나라장터 거래 145.1조원(64.5%)(조달청 보도자료, 2025-06-27)

- 2025년 나라장터 등록 조달기업 634,291개, 이 중 중소기업 613,291개(나라장터 통계). 계약·등록 규모이며 소프트웨어 매출 아님

- 2025-01-06 차세대 나라장터 개통. 개통 첫 주(1.6~1.12) 이용 민원 32,365건, 직전 주 334건 대비 약 97배 증가(한국경제, 2025-01-13, hankyung.com/article/2025011332791)

- 주요 민원 유형: 로그인·인증 오류, 개편 전 정보 누락, 계약서 등 문서 작성 오류(한국경제, 2025-01-13, hankyung.com/article/2025011332791)

○ 문제: 나라장터 이용 기업의 불편사항

- [불편 1] 시스템 안정성: 2023년 한 해 나라장터 장애 7차례(보안뉴스, 2023-12, boannews.com 기사 124795). 마감 임박 시점 장애 시 투찰 기회 상실 우려. 장애로 인한 투찰 실패 건수는 [확인 필요: 조달청 장애 이력·이의신청 통계]

- [불편 2] 화면 사용성: 공고 상세 진입 시 모달 창 중첩, 스크롤 3~5중 중첩, 뒤로 가기 시 여러 창 동시 종료(디지털투데이, ditoday.com/?p=146675). 접속 속도는 개편 전부터 주요 불만 항목(kidd.co.kr/news/163243)

- [불편 3] 적격심사 기준의 첨부 분산: 적용 별표와 가격점수 기준값이 나라장터 OpenAPI·공고 본문에 없고 첨부 세부기준에만 존재(BidBox 데이터 수집 분석). 공고서와 첨부서류 상충 시 공고서 우선 적용 조항 다수(기관 입찰공고문 예시) → 본문·첨부 대조 작업 필요

- [불편 4] 기관·시행일별 판본 공존: 동일 낙찰자 결정기준의 개정본 복수 게시(인천광역시 계약정보, 2017-04-11본·2017-12-13 개정본, incheon.go.kr). 지자체 현행 기준은 행정안전부 예규 제253호(2023-07-01 시행, 인천광역시 회계과 게시)

- 규칙 규모: 조달청 일반용역 시행일별 현행·개정·구판, 시·도 별표 70항목, 기관 배점표 78항목, 환경부 건설폐기물 6항목, 행안부 학술연구 2항목 → 규칙 ID 206종, 상수 항목 252개(규칙 ID 중복 포함)(BidBox 규칙 정리 자료)

- [불편 5] 기준 미확보 공고: 최근 12개월 용역 적격심사 31,305건 중 9,911건(31.7%) 지자체 기준 미확보 또는 수기심사(BidBox 내부 집계, 2026-10-19). 산식 오선택 시 부적격 처리 가능

- [불편 6] 반복 공고 검색 부담: 조건별 공고 선별·마감일 알림을 유료로 판매하는 민간 상품 존재(크몽, kmong.com/gig/798424) → 매일 직접 검색 부담의 간접 근거

- 미확인 항목: 기업 1곳 연간 참여 횟수, 공고 1건 검토 시간, 현재 지출, 계산 실수 횟수 [확인 필요: 파일럿 대상 인터뷰]

○ 기존 대안의 한계

- 사람 자문(인포21C, 비드큐): 사람이 투찰 금액 제안, 낙찰 시 성공보수 분배. 비드큐 1:1 분석 수수료 1.5%(bidq.co.kr 안내)

- 계산기(비드프로, 디마툴즈): 담당자가 입력한 기준값의 점수만 산출. 별표 선택 오류(불편 3·4) 검출 불가

- 나라장터 자체: 공고 검색·투찰 기능 중심. 공고별 적용 별표 판정·통과 구간 제공 여부는 [확인 필요: 차세대 나라장터 기능 목록]

- 월 15,000~99,000원 구독 시세는 제3자 비교 글 기준 → 토큰 단가 근거로 미사용

○ 목표 고객

- 1차 사용자: 나라장터 용역 적격심사 공고를 반복 검토하는 중소기업 입찰 담당. 결제자: 대표 또는 입찰 비용 결재자

- 2차 사용자: 입찰 대행·교육 실무자. 경쟁자이자 첫 제안 채널

- 직무 기준 설정이며 인터뷰 미실시, 지불 의사 미확인. 반복 참여 기업 모수 [확인 필요: 조달데이터허브]. 파일럿 20사·유료 8사는 가설

○ 해결: 고객의 불편과 서비스의 해결 방법

| 고객의 불편 (나라장터 이용 기업) | 서비스의 해결 방법 (BidBox) |
| --- | --- |
| 공고마다 적용 별표가 첨부 세부기준에 흩어져 직접 찾아야 함 (불편 3) | 공고 낙찰방법을 읽어 적용 별표 자동 판정 (규칙 206종) |
| 기관·시행일마다 기준 판본이 달라 적용 판본 판단 어려움 (불편 4) | 공고일 기준 구판·현행 병행 보관, 해당 시행일 규칙 적용 |
| 적격 통과 가능 투찰 금액 범위를 직접 계산해야 함 (불편 3) | 규칙 판정 경로에서 통과 가능 투찰 구간 역산 |
| 기준이 없는 공고에서 잘못된 산식 적용 위험 (불편 5, 9,911건) | 기준 미확보 시 자동 계산 차단, 직접 입력 전환 |
| 과거 유사 낙찰 수준을 따로 찾아 비교해야 함 | 용역 낙찰률 예측 구간과 유사 낙찰 위치 표시 |
| 매일 공고를 직접 검색·선별해야 함 (불편 6) | 최근 1년 505,271건 색인 검색·대시보드, 대상 4개 업종·지역제한 검색(협약 중 개발) |
| 계산 결과의 근거 확인 어려움 | 규칙 ID·판별 근거 화면 표시, 근거 인용 상담 |
| 시스템 장애·화면 사용성 불편 (불편 1·2) | 나라장터 대체 아님. 투찰 전 검토 단계를 나라장터 접속과 분리 |

※ 낙찰 보증 없음. 예측 구간은 참고 정보

○ 기대효과

- 산식 오선택 방지: 기준 미확보 9,911건 자동 계산 차단(BidBox 내부 집계, 2026-10-19)

- 근거 확인 품질: 상담 96개 요청 기준 수치 정답 144/144, 근거 재현율 1.0, 인용 72/72, 거절 대상 질문 24/24, 과잉응답 0(BidBox 내부 평가)

- 공고 1건 산식 확인 시간 단축 [확인 필요: 파일럿 전후 측정]

○ 2-1. 창업 아이템 개발 계획

◦ 나라장터 용역 적격심사 의사결정 지원 서비스(BidBox) 개발

공고 수집 → 검색·선별 → 적용 규칙 판정(기준 미확보 시 계산 차단) → 통과 가능 투찰 구간 역산 → 낙찰률 예측 구간 → 근거 인용 상담 → 사용 기록 축적·규칙 보강

- 나라장터 OpenAPI 기반 공고·낙찰 결과 수집, 최근 1년 505,271건 색인 검색·대시보드(2026-09-09 기준)

- 시행일·기관별 적격심사 규칙 206종 기반 공고별 적용 별표 자동 판정. 최근 12개월 31,305건 중 자동 적용 21,394건(BidBox 내부 집계, 2026-10-19)

- 기준 미확보 공고 9,911건 자동 계산 차단, 직접 입력 전환. 금액 미기재 공고 0원 추천 금지

- 규칙 판정 경로에서 통과 가능 투찰 구간 역산

- 용역 낙찰률 예측 구간과 과거 유사 낙찰 위치 표시

- 규칙 원문·수치 근거 인용 상담. 기본 모델 로컬 구성으로 공고 원문 외부 전송 없음

- 협약 중 개발: 토큰 결제, 회원가입 정보 기반 정량평가 자동 입력, 최저가·AI예측가·최상가 3단 결과, 파일럿 사용 로그 기반 규칙 보강

◦ 개발 현황

- 프로토타입 재구성(2026-07-31 이후), 데이터 무손실 이전·성능 게이트 통과

- 구현 화면: 홈, 공고 목록, 공고 상세, 낙찰 결과, 대시보드, 기관 비교, 상담, 회원가입·로그인·마이페이지

- API 9개 그룹 64개(Swagger 문서화), Windows CI 통과. Windows PC Docker 실기 확인은 협약 1개월차 수행

- 미구현: 토큰 결제, 정량평가 자동 입력, 3단 가격 표기

[그림 1] BidBox 서비스 화면·흐름도·주요 기능 (실제 프로토타입 화면, 2026-10-22 캡처)

○ 2-2. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

◦ 점수 계산기를 넘어선 "규칙 판정 → 통과 구간 → 예측" 통합 분석

- 기존 계산기: 담당자가 고른 별표와 입력한 기준값의 점수만 산출

- BidBox: 공고 낙찰방법에서 적용 별표를 먼저 판정, 같은 경로로 통과 구간 역산, 예측 구간과 함께 표시

◦ 모르면 멈추는 안전장치

- 기준 미확보·수기심사 공고 9,911건(31.7%) 자동 계산 차단, 직접 입력 전환

- 낙찰하한율 없는 공고는 예측 구간 확대·불확실 표시. 평균 절대오차를 투찰 한 점의 정확도로 미사용

◦ 근거 공개형 분석

- 화면에 규칙 ID·규칙명·판별 근거 표시([그림 1]의 ③)

- 상담 96개 요청 기준 수치 정답 144/144, 근거 재현율 1.0, 인용 72/72, 거절 대상 24/24, 과잉응답 0(BidBox 내부 평가)

◦ 시행일 이력 관리와 사용 데이터 기반 고도화

- 기준 개정 시 구판 삭제 없이 구판·현행 병행 보관, 공고일 기준 규칙 적용 후 31,305건 재적용 검증

- 파일럿 중 자동 판정과 담당자 수정 불일치 건수 기록 → 지자체 기준 원문 우선 등록

◦ 지식재산 확보

- 판별·구간 역산 절차 특허 출원 후보 1건, 규칙 원문 정리는 영업비밀. 출원 명칭은 변리 상담 후 확정

< 기존 방식과 BidBox 비교 >

| 구분 | 기존 방식 | BidBox |
| --- | --- | --- |
| 적용 별표 선택 | 담당자가 첨부 세부기준을 읽고 직접 선택 | 공고 낙찰방법 기반 자동 판정(규칙 206종) |
| 기준 미확보 공고 | 계산기는 입력값 그대로 점수 산출 | 자동 계산 차단, 직접 입력 전환 |
| 투찰 금액 판단 | 사람 자문의 금액 제안(인포21C·비드큐) | 통과 가능 구간 + 낙찰률 예측 구간 제시 |
| 판단 근거 | 결과 점수 중심 | 규칙 ID·판별 근거·원문 인용 표시 |
| 시행일 개정 대응 | [확인 필요: 경쟁 도구의 판본 관리 방식] | 구판·현행 병행 보관, 공고일 기준 적용 |
| 비용 구조 | 낙찰 시 성공보수(비드큐 1:1 분석 1.5%, bidq.co.kr) | 토큰 구매(단가 미확정, 가설 1토큰 1,000원) |

< 낙찰률 예측·상담 성능 (내부 검증) >

| 지표 | 값 | 기준·표본 |
| --- | --- | --- |
| 평균 절대오차(MAE) | 1.1885%p | 2026-01-01 이후 공고 3,000건, 2026-09-15 측정 |
| 제곱근오차 / R² | 2.6326 / 0.7097 | 위와 동일 |
| 실제값 ±0.5%p 이내 비율 | 62.69% | 사후검증 유효 3,589건, 2026-08-30 |
| 예측 구간 포함률 / 구간 폭 중앙값 | 90.25% / 2.01%p | 위와 동일 |
| MAE: 하한율 있는 공고 / 없는 공고 | 0.6288%p / 2.0943%p | 위와 동일(직전 검증 기준) |
| 상담 수치 정답 / 인용 | 144/144 / 72/72 | 96개 요청 평가 |

※ 출처: BidBox 내부 검증. 현재 champion(v_20260915_133523_756)의 집단별 재분해 없음. 예측은 참고 정보이며 낙찰 보증 아님

[그림 2] API 구성: 9개 그룹 64개 API, 적격심사(Evaluations) API 목록 (Swagger, 2026-10-22 캡처)

○ 2-3. 사업추진 일정 및 정부지원사업비

- 운영비(서버 임대·API 토큰·도메인)는 3차 회의 견적, 그 밖은 견적 전 배분. 대표자 인건비 미포함, 장비 구매 대신 서버 임대

- 1단계는 1~4개월차, 2단계는 5~8개월차 비용. 2단계는 중간평가 통과 시 집행, 실제 추가 지원액은 중간평가 결과로 확정

- 1단계 2,000만 원은 기존 프로토타입 재개발이 아닌 운영 배포·상용 포장·파일럿 비용

< 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운영 환경·대상 정리 | 1개월차 | 서버 임대·도메인·HTTPS 구성, 대상 업종을 파견·경비·위생관리·유료직업소개 4종으로 단순화, 지역제한 검색(기본값 전체) |
| 2 | 회원가입·정량평가 자동화 | 2개월차 | 회사·담당자 정보, 신용평가 등급·신인도 항목 입력으로 정량평가 자동 반영, 가격배점한도·평점계수·통과점수 자동 연결 |
| 3 | 결과 화면·결제·보안 | 3개월차 | 최저가·AI예측가·최상가 3단 표기와 산출 근거 문구, 토큰 결제(1토큰 1,000원, 가설), 약관·개인정보처리방침 정비, 보안 취약점 점검 |
| 4 | 파일럿 1차·중간평가 | 4개월차 | 파일럿 10사(목표) 사용 로그, 자동 판정과 담당자 수정 불일치 건수, 유료 전환 의향 확인 |
| 5 | 지자체 규칙 보강 | 5개월차 | 대상 4개 업종 공고 중 지자체 기준 미확보 원문 등록, 재적용 검증 |
| 6 | 파일럿 확대 | 6개월차 | 파일럿 20사(가설), 비수도권 절반 이상 모집 |
| 7 | 단가 확정·지식재산 | 7개월차 | 파일럿 결과 기반 토큰 단가 확정, 상표 1건·특허 출원 1건 |
| 8 | 유료 전환·결과 보고 | 8개월차 | 유료 고객 전환, 사용 결과 보고서 작성 |

< 1단계 정부지원사업비 집행계획 >

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | 계산 화면(입력 항목 정리·결과 3단 표기)과 회원가입 화면 개편 1식 5,000,000원. 보안 취약점 점검 1식 3,000,000원. 견적 전 배분 | 8,000,000 |
| 지급수수료 | 서버 임대 월 1,074,590원 × 4개월 4,298,360원. API 토큰 월 375,000원 × 4개월 1,500,000원. 도메인 연 26,400원. 약관·개인정보처리방침 검토 1식 1,375,240원(견적 전 배분) | 7,200,000 |
| 광고선전비 | 소개 페이지(홈페이지 이미지 포함) 1식 1,800,000원. 파일럿 모집 3,000,000원. 견적 전 배분 | 4,800,000 |
| 합 계 |  | 20,000,000 |

< 2단계 정부지원사업비 집행계획 >

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 입찰 실무 채용 1명 × 월 2,500,000원 × 4개월. 대표 급여는 넣지 않음. 중간평가 통과 시. 견적 전 배분 | 10,000,000 |
| 지급수수료 | 서버 임대 월 1,074,590원 × 4개월 4,298,360원. API 토큰 월 375,000원 × 4개월 1,500,000원 | 5,798,360 |
| 무형자산 | 상표 1건 500,000원. 특허 출원 1건 2,500,000원. 견적 전 배분 | 3,000,000 |
| 광고선전비 | 입찰 교육·협회 설명회와 온라인 모집. 견적 전 배분 | 1,201,640 |
| 합 계 |  | 20,000,000 |

1차 시장은 나라장터 용역 적격심사에 반복 참여하는 중소기업이다. 규칙과 모델이 여기까지 닫혀 있고, 자동 판정이 되는 21,394건이 즉시 가치를 주는 공고다. 기업 모수는 조달데이터허브 확인 뒤 기입한다.

2차 시장은 협약 다음 해의 물품이고, 그다음이 공사다. 국방·공기업 자체 조달, 온라인 커뮤니티, 동호회는 8개월 일정에 넣지 않는다.

확정된 영업 기관은 없다. 무료 공고 검색으로 들어오고, 입찰 대행과 지역 입찰 교육에는 산식 확인 도구로 제안한다. 협약 4개월까지 대행 또는 교육 주체 2곳과 파일럿 자리를 잡는 것이 목표이고, 확정 거래처는 없다. 파일럿 회사는 용역 적격심사 공고를 검토할 때마다 사용 1회를 로그로 남긴다.

컨셉은 적격심사, 통과구간, 모르면 멈춤이다. 고객 반응은 아직 검증되지 않았다. 보유한 것은 동작하는 프로토타입, 규칙 206종, 공고 색인 505,271건(2026-09-09)이다. 없는 것은 고객 명단, 영업 인력, 결제다.

방향은 소규모·지역 기업이 용역 적격심사의 산식과 근거를 공고 단위로 확인하는 것이다. 낙찰 대행이 되는 것이 목표는 아니다.

가격은 확정되지 않았다. 시나리오 A는 가설이다. 무료는 공고 검색, 대시보드, 기준값을 직접 넣는 계산이다. 유료 기능은 토큰을 구매해 쓰고 1토큰은 1,000원으로 둔다. 규칙 자동 판정, 통과 구간, AI예측가와 최저가·최상가, 근거 인용 상담이 토큰을 쓴다. 1개사가 연 100토큰(100,000원)을 산다고 두면, 파일럿 20사 중 8사가 유료일 때 연매출은 800,000원이다. 3차 회의 추정은 450개사가 연 100토큰씩 사는 경우로 월매출 3,750,000원이다. 기능별 토큰 차감 단위와 이탈률은 측정되지 않았다. 여러 사용자와 API는 협약기간에 가격을 열지 않는다.

성공보수 1.5%와 토큰 구매는 같은 상품이 아니다. 협약 8개월의 현금 흐름은 1단계 20,000,000원이 연다. 3차 회의 견적 기준 월 운영비는 3,468,720원(인건비 2인 각 1,000,000원, 서버 임대 1,074,590원, API 토큰 375,000원, 도메인 월 환산 2,200원, 사무용 소프트웨어 16,930원)이다. 월매출 3,750,000원(450개사)이면 월 281,280원이 남지만, 450개사는 파일럿 20사의 22배가 넘는 가설이라 손익분기 시점은 정하지 않는다.

엔젤·시드의 금액과 시점은 확인되지 않았고, 협약 중에 투자 유치나 회수 경로를 일정에 넣지 않는다. 최종평가가 좋으면 다음 해 초기창업패키지 서류 우대를 공고가 안내한다.

사회적 가치는 산식과 근거를 공개해 소규모·지역 기업의 참여 문턱을 낮추는 것이다. 협약 성과 지표는 파일럿 20사 중 비수도권 10사 이상이다. 20사는 가설이므로 분모는 인터뷰 뒤에 다시 잡는다.

예측과 구간은 참고 정보이고 낙찰을 보증하지 않는다는 문장을 약관 첫머리에 둔다. 등급확인서와 회사 정보는 필요한 항목만 받고, 상담의 기본 모델은 로컬 구성으로 두어 공고 원문이 외부 모델로 나가지 않게 한다. 외부 모델을 켜는 선택은 따로 고지한다. 등급확인서 OCR은 서류 재입력을 줄이는 부수 기능이다.

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상용과 파일럿 | 협약 8개월 | 운영 배포, 중간평가, 유료 전환은 가설, 상표와 특허 출원 |
| 2 | 용역 유지, 물품 착수 | 다음 해 | 유료 유지, 물품 적격심사 규칙과 모델. 초기창업패키지 등 후속 지원 검토 |
| 3 | 공사와 채널 | 3년차 | 공사 규칙. 대행 채널이 유료로 남으면 대량 토큰 묶음 단가 |

대표자는 용역 적격심사 규칙 206종을 시행일과 기관별로 정리하고, 용역 낙찰률 모델을 학습하고 검증하고 승격했다. 공고 수집, 검색, 대시보드, 상담, 회원 화면까지 한 프로토타입으로 연결했다.

그 규칙을 최근 12개월 31,305건에 적용해 자동 21,394건과 차단 9,911건을 확인했다. 상담 96개 요청에서 수치 정답 144/144을 확인했다. 현재 성과는 이 프로토타입과 측정이다. 매출, 유료 고객, 외부 수상은 없다.

학위, 전공, 수행업무는 성명과 학교명, 직장명 없이 제출 전에 적는다. 고객 영업과 낙찰 현장 경험은 대표자 이력에 비어 있고, 그 공백은 채용과 파일럿으로 메운다.

화면 마무리는 1단계 외주 배분에 넣었다. 변리 상담과 보안 점검은 사업비 항목의 가정이고, 자문 인력과 협력 기관은 확정되지 않았다.

< 팀 구성(안) >

| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 파일럿 모집, 입찰 실무 검수 |  | 예정 |

< 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분 | 파트너명 | 보유 역량 | 협업 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |